# REGISTRO PASSO A PASSO

Implementação do GeoAI Mentor

## Documento vivo de evidências, decisões e resultados

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Finalidade | Registrar cada etapa da implementação para gerar o relatório executivo consolidado ao final. |
| Regra de atualização | Atualizar após toda etapa concluída ou decisão técnica material. |
| Abrangência | Planejamento, código, infraestrutura, dados, testes, segurança, documentação e operação. |
| Versão inicial | 16/08/2026 22:12 |

# 1. Padrão de registro das próximas etapas

Cada etapa será registrada com informações suficientes para reconstruir o trabalho, justificar escolhas e apresentar resultados à gestão sem depender do histórico da conversa.

| Bloco obrigatório | Conteúdo esperado |
| --- | --- |
| Identificação | Número, título, data, objetivo e status. |
| Contexto | Motivo da etapa, dependências e premissas. |
| Execução passo a passo | Ações realizadas na ordem, incluindo comandos relevantes sem segredos. |
| Decisões técnicas | Escolhas, alternativas consideradas e justificativas. |
| Artefatos | Arquivos criados ou alterados e sua finalidade. |
| Validação | Testes executados, resultados, evidências e limitações. |
| Riscos e pendências | Problemas conhecidos, débito técnico e próximos passos. |
| Resumo executivo | Impacto, valor entregue e situação ao término da etapa. |

## 1.1 Regras de qualidade do registro

Não registrar senhas, tokens, chaves, dados pessoais ou segredos de ambiente.

Distinguir claramente fatos verificados, decisões propostas e itens ainda pendentes.

Citar caminhos de arquivos, versões e resultados de testes de forma reproduzível.

Registrar falhas relevantes e como foram resolvidas, não apenas o resultado final.

Manter linguagem técnica clara, permitindo posterior síntese para público executivo.

# 2. Linha do tempo

| Etapa | Data | Status | Resultado principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - Análise e documentação inicial | 16/08/2026 | Concluída | Arquitetura proposta e README técnico inicial validados visualmente. |
| 1 - Instalação de bibliotecas | 16/08/2026 | Concluída | Python 3.12 global no PATH e .venv isolada; dependências e imports validados. |
| 2 - Chave de API e arquivo principal | 16/08/2026 | Concluída | Chave carregada pelo .env e ponto de entrada Python validado sem chamada à API. |
| 3 - Conexão inicial com a API | 16/08/2026 | Concluída | Nova chave validada; duas respostas geradas pelo GPT-5.6 Sol. Ausência de memória confirmada. |
| 4 - Personalidade e cadeia LCEL | 16/08/2026 | Concluída | Prompt do GeoAI Mentor e cadeia prompt ¦ modelo ¦ parser validados com duas respostas reais. |
| 5 - Memória por sessão | 16/08/2026 | Concluída | Histórico singleton e RunnableWithMessageHistory validados; segunda pergunta preservou o contexto. |
| 6 - Revisão final | 16/08/2026 | Concluída | Credencial, template, invoke e memória auditados; todos os critérios foram aprovados. |
| 7 - Encerramento e portfólio | 17/08/2026 | Concluída | README, GIF, exemplos antes/depois, arquitetura, evidência real e relato de aprendizado preparados. |

# 3. Etapa 0 - Análise e documentação inicial

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Transformar o conceito do GeoAI Mentor em uma base documental inicial para orientar a implementação por etapas. |
| Status | Concluída |
| Entregável principal | Analise/DocumentacaoInicial_GeoAI_Mentor.docx |
| Escopo | Proposta de arquitetura com diagramas e README técnico inicial; sem implementação de software. |

## 3.1 Atividades realizadas

Leitura e interpretação do documento-fonte EstruturaSolucaoGeoAIMentor.docx.

Identificação dos itens solicitados: proposta de arquitetura com diagramas e README técnico.

Definição do escopo do MVP, personas, jornadas, camadas arquiteturais e fluxo contextual.

Documentação de RAG, memória, segurança, privacidade, contratos funcionais, métricas e roadmap.

Criação de dois diagramas: arquitetura lógica e sequência de resposta contextual.

Geração e formatação do documento em Word no diretório Analise.

Exportação pelo Microsoft Word e inspeção visual integral das nove páginas.

Correção do reinício de listas numeradas e da quebra do bloco de estrutura do repositório.

## 3.2 Decisões registradas

| Decisão | Justificativa |
| --- | --- |
| MVP centrado em chat, RAG, perfil e memória controlada | Valida o valor central antes de adicionar canais e automações. |
| PostgreSQL + pgvector como ponto de partida | Reduz complexidade operacional e mantém opção de evolução para Qdrant. |
| Separação entre memória curta, longa e semântica | Permite políticas distintas de retenção, atualização e consentimento. |
| Provedor de LLM isolado por adapter | Reduz acoplamento e facilita comparação de custo, qualidade e latência. |
| Fontes visíveis em respostas baseadas em RAG | Melhora rastreabilidade e confiança. |

## 3.3 Validação e evidências

Documento final aberto e exportado pelo Microsoft Word sem erro.

Nove páginas inspecionadas visualmente em formato raster.

Tabelas, diagramas, margens, cabeçalhos, rodapés e quebras verificados.

Versão final mantida em Analise; temporários de QA removidos.

## 3.4 Pendências transferidas para implementação

Definir a primeira etapa técnica e critérios de aceite.

Validar personas com usuários reais.

Fechar ADRs de banco vetorial, provedor de LLM, memória e autenticação.

Selecionar fontes licenciadas para a primeira base de conhecimento.

Criar conjunto inicial de avaliação RAG e personalização.

# 4. Modelo para nova etapa

Ao concluir uma nova etapa, será adicionada uma seção seguindo a estrutura abaixo:

N. Título da etapa

N.1 Objetivo e contexto

N.2 Pré-requisitos e premissas

N.3 Execução passo a passo

N.4 Arquivos criados e alterados

N.5 Decisões técnicas e alternativas

N.6 Testes e resultados

N.7 Problemas encontrados e correções

N.8 Riscos, pendências e próximos passos

N.9 Resumo executivo da etapa

# 5. Etapa 1 - Instalação de Python e bibliotecas

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Preparar um ambiente Python isolado e instalar as dependências iniciais para integração com variáveis de ambiente, LangChain e modelos OpenAI. |
| Status | Concluída |
| Ambiente | .venv local no diretório raiz do projeto |
| Python | CPython 3.12.13 |

## 5.1 Verificação inicial

Os comandos globais python e python3 apontavam apenas para o alias da Microsoft Store e não disponibilizavam um interpretador utilizável.

O gerenciador uv estava instalado e possuía um runtime Python 3.14, mas foi escolhida a série 3.12 por estabilidade e compatibilidade ampla com o ecossistema LangChain.

O projeto continha apenas os documentos de análise; não havia ambiente virtual nem arquivo de dependências.

## 5.2 Execução passo a passo

Criado requirements.txt com python-dotenv, langchain e langchain-openai.

Provisionado CPython 3.12.13 pelo uv.

Criado o ambiente virtual local .venv.

Instaladas as dependências declaradas e suas dependências transitivas.

Executados testes de importação e verificação de compatibilidade dos pacotes.

## 5.3 Comandos equivalentes

.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

## 5.4 Versões validadas

| Componente | Versão | Validação |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12.13 | Executável local respondeu corretamente |
| python-dotenv | 1.2.3 | Importação dotenv aprovada |
| langchain | 1.3.15 | Importação langchain aprovada |
| langchain-openai | 1.5.1 | Importação langchain_openai aprovada |

## 5.5 Arquivos criados ou alterados

| Caminho | Finalidade |
| --- | --- |
| requirements.txt | Lista direta das dependências iniciais solicitadas. |
| .venv/ | Ambiente virtual isolado com Python e pacotes do projeto. |
| Analise/RegistroPassoAPasso_Implementacao_GeoAI_Mentor.docx | Registro desta etapa para consolidação executiva. |

## 5.6 Testes e resultados

Python 3.12.13 executado a partir de .venv\Scripts\python.exe.

Imports de dotenv, langchain e langchain_openai concluídos sem exceção.

uv pip check analisou 47 pacotes e informou que todos são compatíveis.

Nenhuma chave de API foi configurada ou necessária nesta etapa.

## 5.7 Decisões, riscos e próximos passos

| Tipo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Usar o Python do ambiente .venv; não depender do alias global do Windows. |
| Decisão | Manter apenas dependências diretas em requirements.txt nesta etapa. |
| Atenção | Antes de executar scripts, ativar .venv ou chamar explicitamente seu python.exe. |
| Próximo passo | Definir a estrutura inicial da aplicação e a configuração segura do arquivo .env. |

## 5.8 Resumo executivo da etapa

A base de execução Python foi preparada com isolamento e compatibilidade verificável. O ambiente está pronto para receber o primeiro código do GeoAI Mentor, sem configuração de credenciais ou dependência de uma instalação global do Python.

## 5.9 Ajuste complementar - Python global no PATH

Após a conclusão inicial da etapa, o Python 3.12.13 gerenciado pelo uv foi registrado como versão padrão do usuário. O diretório C:\Users\MPT\.local\bin já estava no PATH antes do alias da Microsoft Store; foram criados os comandos python.exe, python3.exe e python3.12.exe nesse diretório.

O comando global python --version passou a retornar Python 3.12.13.

O ambiente do projeto permaneceu em E:\ProjAlura\.venv, também com Python 3.12.13.

Os imports de dotenv, langchain e langchain_openai continuaram funcionando dentro da .venv.

Nenhuma biblioteca do projeto foi instalada no Python global; o isolamento foi preservado.

Impacto: a configuração melhora a conveniência no terminal e não interfere no projeto. Para instalar ou executar dependências do GeoAI Mentor, a .venv deve continuar ativada.

# 6. Etapa 2 - Chave de API e arquivo principal

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Configurar a chave da OpenAI por variável de ambiente e criar o ponto de entrada principal do GeoAI Mentor. |
| Status | Concluída |
| Arquivo principal | chatbot_mentor.py |
| Segurança | A chave foi apenas detectada; seu conteúdo não foi exibido, copiado nem registrado. |

## 6.1 Configuração da chave

Confirmada a existência do arquivo .env na raiz do projeto.

Confirmada a presença de OPENAI_API_KEY com valor não vazio e diferente dos placeholders de exemplo.

Mantido o padrão OPENAI_API_KEY como variável reconhecida pelo SDK da OpenAI.

Preservado o bloqueio do arquivo .env no .gitignore; .env.example permanece como modelo sem segredo real.

## 6.2 Arquivo chatbot_mentor.py

Criado o ponto de entrada principal com responsabilidade limitada nesta etapa: carregar o arquivo .env, validar a presença da chave e informar que a configuração está pronta. Nenhuma chamada de rede ou consumo de tokens foi realizado.

| Elemento | Responsabilidade |
| --- | --- |
| carregar_configuracao() | Executa load_dotenv() e interrompe a inicialização se OPENAI_API_KEY estiver ausente. |
| main() | Valida a configuração e apresenta mensagem de prontidão sem revelar a chave. |
| Bloco __main__ | Permite executar o módulo diretamente pelo Python da .venv. |

## 6.3 Arquivos envolvidos

| Caminho | Situação e finalidade |
| --- | --- |
| .env | Configuração local com a chave real; ignorada pelo Git. |
| .env.example | Modelo seguro para documentar o nome da variável. |
| .gitignore | Exclui .env, variações locais, .venv e caches. |
| chatbot_mentor.py | Ponto de entrada principal criado nesta etapa. |

## 6.4 Testes executados

Compilação estática com python -m py_compile concluída sem erros.

Execução direta de chatbot_mentor.py concluída com a mensagem de configuração segura.

Importação da função carregar_configuracao() e validação programática concluídas.

A chave não foi impressa nos comandos, logs ou documento de implementação.

## 6.5 Decisões e próximos passos

| Tipo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Não instanciar o modelo nem realizar chamada à API até o passo específico de integração. |
| Decisão | Falhar de forma explícita quando OPENAI_API_KEY estiver ausente. |
| Segurança | Nunca versionar, imprimir ou inserir a chave em código-fonte ou documentação. |
| Próximo passo | Definir o modelo, o prompt do mentor e o primeiro fluxo de conversa. |

## 6.6 Resumo executivo da etapa

A configuração de acesso à OpenAI foi preparada de forma local e segura, e o projeto recebeu um ponto de entrada executável. A etapa valida o carregamento da credencial sem ainda gerar custo, tráfego de rede ou dependência de um modelo específico.

# 7. Etapa 3 - Conexão inicial com a API da OpenAI

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar a integração com o modelo de linguagem por meio de duas perguntas simples, sem memória ou personalização. |
| Status | Implementação concluída; respostas pendentes por ausência de cota faturável na conta OpenAI. |
| Modelo | gpt-3.5-turbo |
| Temperatura | 0.7 |

## 7.1 Implementação realizada

Mantidos os imports os e load_dotenv para carregar e validar OPENAI_API_KEY a partir do arquivo .env.

Importada a classe ChatOpenAI do pacote langchain_openai.

Criada a função criar_modelo() com model='gpt-3.5-turbo' e temperature=0.7.

Criada a constante PERGUNTAS com as duas perguntas sequenciais definidas no requisito.

Criado um laço que chama modelo.invoke(pergunta) e imprime a pergunta e resposta.content.

Cada chamada recebe apenas a pergunta corrente; nenhum histórico é enviado, portanto ainda não há memória conversacional.

## 7.2 Perguntas de validação

Pergunta 1: Eu sou geofísico e quero migrar para a área de dados. Qual linguagem de programação devo aprender primeiro?

Pergunta 2: E que tipo de projeto de portfólio eu poderia criar usando essa linguagem?

## 7.3 Arquivos alterados

| Caminho | Alteração |
| --- | --- |
| chatbot_mentor.py | Implementado o cliente ChatOpenAI, a lista de perguntas e o laço de chamadas invoke(). |
| Analise/RegistroPassoAPasso_Implementacao_GeoAI_Mentor.docx | Incluído o registro técnico e executivo do Passo 3. |

## 7.4 Testes e resultados

| Teste | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Compilação Python | Aprovado | python -m py_compile terminou sem erros. |
| Rede restrita | Bloqueado pelo ambiente | A primeira execução não alcançou o serviço externo. |
| Execução com rede autorizada | API alcançada | A OpenAI respondeu HTTP 429 com código insufficient_quota. |
| Geração das duas respostas | Pendente | A API interrompeu a primeira chamada antes da geração por falta de cota. |

## 7.5 Diagnóstico e ação necessária

Diagnóstico: a chave e a integração chegaram ao endpoint da OpenAI, mas o projeto/conta não dispõe de cota disponível. O erro não indica falha de sintaxe nem ausência da variável de ambiente.

Habilitar faturamento ou adicionar créditos no projeto correto da plataforma OpenAI.

Confirmar que a chave do .env pertence ao projeto que recebeu o saldo e tem permissão para o modelo.

Executar novamente: .venv\Scripts\python.exe chatbot_mentor.py.

Não compartilhar, imprimir ou registrar a chave durante a correção.

## 7.6 Decisões e observações

| Tipo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Manter exatamente gpt-3.5-turbo e temperature=0.7, conforme solicitado para esta etapa. |
| Observação | O gpt-3.5-turbo é classificado pela OpenAI como modelo legado; uma migração poderá ser avaliada em etapa futura. |
| Segurança | Nenhum valor de OPENAI_API_KEY foi lido para saída, copiado para o código ou incluído neste documento. |
| Limitação | Sem memória, a segunda pergunta não carrega automaticamente o contexto da primeira; isso é coerente com o escopo deste passo. |

## 7.7 Resumo executivo da etapa

O fluxo inicial de integração foi implementado e compilado com sucesso. O teste real confirmou alcance à API, mas a geração ficou bloqueada por insuficiência de cota da conta. Após regularizar faturamento/créditos, o mesmo comando deverá produzir as duas respostas no console, sem necessidade de alteração no código.

## 7.8 Ajuste complementar - Migração para GPT-5.6 Sol

Por decisão do responsável pelo projeto, o modelo ativo foi alterado de gpt-3.5-turbo para gpt-5.6-sol. A OpenAI identifica gpt-5.6-sol como o modelo de fronteira da família GPT-5.6; o alias gpt-5.6 também direciona para essa variante.

| Item | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Modelo | gpt-3.5-turbo | gpt-5.6-sol |
| Temperatura | 0.7 | 0.7 (mantida até validação pela API) |
| Fluxo | Duas chamadas invoke() independentes | Inalterado |

### 7.8.1 Validação após a migração

chatbot_mentor.py compilou sem erros após a substituição do identificador do modelo.

A chamada real alcançou novamente a API da OpenAI.

A API retornou HTTP 429 com type e code insufficient_quota antes de avaliar o modelo ou gerar conteúdo.

Como o erro ocorreu antes da geração, o acesso ao gpt-5.6-sol e a compatibilidade de temperature=0.7 ainda não puderam ser confirmados com esta chave.

Nenhuma chave, token ou valor sensível foi exibido ou registrado.

### 7.8.2 Diagnóstico atualizado

Embora o responsável informe que a conta possui faturamento/créditos, a credencial presente no .env continua recebendo insufficient_quota. A verificação deve ser feita no projeto da plataforma OpenAI ao qual essa chave pertence, incluindo saldo, limite de gastos, organização/projeto selecionados e eventual necessidade de emitir uma nova chave após a ativação do faturamento.

## 7.9 Revalidação com nova chave - Etapa concluída

Após a substituição da credencial no arquivo .env por uma chave do projeto faturado, o mesmo código foi executado novamente. A autenticação e a cota foram aceitas, e as duas chamadas ao gpt-5.6-sol terminaram com sucesso.

| Validação | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Compilação | Aprovada | chatbot_mentor.py compilou sem erros. |
| Autenticação e cota | Aprovadas | A API aceitou a nova chave e processou as solicitações. |
| Modelo | Aprovado | As chamadas ao gpt-5.6-sol retornaram conteúdo. |
| Primeira pergunta | Respondida | O modelo recomendou Python e, em seguida, SQL. |
| Segunda pergunta | Respondida | O modelo solicitou que a linguagem fosse informada e sugeriu categorias gerais de projetos. |
| Temperatura 0.7 | Aceita | A configuração foi processada sem erro pela API. |

### 7.9.1 Evidência funcional sobre ausência de memória

A primeira resposta identificou Python como a linguagem recomendada. Entretanto, na segunda pergunta, a expressão 'essa linguagem' foi enviada isoladamente e o modelo perguntou qual linguagem estava sendo utilizada. Esse comportamento comprova que o laço atual não compartilha histórico entre as chamadas, exatamente como previsto para esta etapa.

### 7.9.2 Situação ao término

Passo 3 concluído: conexão, autenticação, modelo, temperatura, invoke() e saída no console validados.

A chave permaneceu restrita ao .env e não foi exibida, copiada para o código ou registrada no relatório.

A próxima evolução natural é adicionar histórico explícito para que perguntas subsequentes preservem o contexto.

# 8. Etapa 4 - Personalidade e cadeia LCEL

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Dar personalidade ao chatbot e estruturar as mensagens para comportamento consistente como GeoAI Mentor. |
| Status | Concluída |
| Modelo | gpt-5.6-sol |
| Composição | ChatPromptTemplate ¦ ChatOpenAI ¦ StrOutputParser |

## 8.1 Compatibilidade da versão instalada

O requisito indicava importar ChatPromptTemplate de langchain.prompts. O teste direto falhou com ModuleNotFoundError porque esse namespace não existe no langchain 1.3.15 instalado. A referência oficial atual do LangChain publica a classe em langchain_core.prompts; esse caminho compatível foi adotado.

| Componente | Import solicitado | Import utilizado |
| --- | --- | --- |
| ChatPromptTemplate | langchain.prompts | langchain_core.prompts |
| StrOutputParser | langchain_core.output_parsers | langchain_core.output_parsers |

## 8.2 Template de mensagens

| Ordem | Tipo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | system | Define o papel GeoAI Mentor, especialização em migração de geocientistas e tom amigável e didático. |
| 2 | placeholder {historico} | Reserva o ponto de injeção de uma lista de mensagens anteriores. |
| 3 | human {query} | Recebe a pergunta atual do usuário. |

## 8.3 Cadeia LCEL

A função criar_chain(modelo) constrói o template com ChatPromptTemplate.from_messages() e retorna a expressão prompt | modelo | StrOutputParser(). O operador | compõe os três componentes em sequência: formatação das mensagens, geração pelo modelo e conversão da resposta para texto simples.

prompt | modelo | StrOutputParser()

## 8.4 Integração ao fluxo existente

main() cria o modelo, cria a chain e encaminha a lista de perguntas para executar_perguntas().

Cada chamada usa chain.invoke() com um dicionário contendo historico e query.

StrOutputParser transforma a mensagem do modelo em string; por isso não é mais necessário acessar resposta.content.

Nesta etapa, historico recebe uma lista vazia em cada execução. O placeholder está implementado, mas a memória ainda não é persistida.

## 8.5 Testes e resultados

| Teste | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Import solicitado | Incompatível | langchain.prompts gerou ModuleNotFoundError na versão instalada. |
| Import compatível | Aprovado | langchain_core.prompts.ChatPromptTemplate foi importado. |
| Compilação | Aprovada | chatbot_mentor.py compilou sem erros. |
| Cadeia LCEL | Aprovada | As duas chamadas reais ao gpt-5.6-sol retornaram strings. |
| Personalidade | Aprovada | As respostas usaram orientação e exemplos específicos de geociências. |
| Placeholder | Aprovado | historico=[] foi aceito nas duas invocações. |

## 8.6 Evidência comportamental

Na primeira resposta, o mentor recomendou Python, SQL e bibliotecas ligadas a geociências. Na segunda, sugeriu projetos como predição de litologia, classificação de fácies e análise de dados sísmicos. Isso demonstra que a mensagem de sistema influenciou o domínio e o tom das respostas. Como o histórico foi enviado vazio, a expressão 'essa linguagem' permaneceu ambígua, comportamento esperado neste passo.

## 8.7 Arquivos alterados e próximo passo

| Caminho | Alteração |
| --- | --- |
| chatbot_mentor.py | Adicionados template, parser, cadeia LCEL e invocação estruturada. |
| Analise/RegistroPassoAPasso_Implementacao_GeoAI_Mentor.docx | Incluído o registro técnico e executivo do Passo 4. |

Próximo passo recomendado: acumular mensagens HumanMessage e AIMessage no histórico e reenviá-las pelo placeholder, permitindo que perguntas subsequentes preservem o contexto.

## 8.8 Resumo executivo da etapa

O chatbot passou a operar com identidade explícita de GeoAI Mentor e com uma cadeia LCEL modular. A integração foi validada em produção com respostas especializadas, saída textual simplificada e um ponto de extensão já preparado para memória conversacional.

# 9. Etapa 5 - Memória conversacional por sessão

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Permitir que o GeoAI Mentor reutilize mensagens anteriores dentro da mesma sessão. |
| Status | Concluída |
| Armazenamento | Dicionário em memória, indexado por session_id |
| Integração | RunnableWithMessageHistory envolvendo a cadeia LCEL do Passo 4 |

## 9.1 Compatibilidade dos imports

O requisito indicava InMemoryChatMessageHistory em langchain.memory. Esse namespace não existe no langchain 1.3.15 instalado e gerou ModuleNotFoundError. A referência oficial atual do LangChain expõe a implementação em langchain_core.chat_history, caminho utilizado no projeto.

| Componente | Import solicitado | Import utilizado |
| --- | --- | --- |
| InMemoryChatMessageHistory | langchain.memory | langchain_core.chat_history |
| RunnableWithMessageHistory | langchain_core.runnables.history | langchain_core.runnables.history |

## 9.2 Armazenamento singleton por sessão

Criado memoria_sessoes como dicionário vazio, tipado por session_id e InMemoryChatMessageHistory.

obter_historico_por_sessao(session_id) cria uma instância somente quando a chave ainda não existe.

Chamadas posteriores com o mesmo identificador retornam exatamente o mesmo objeto de histórico.

Identificadores diferentes recebem instâncias diferentes, isolando as conversas.

## 9.3 Configuração da cadeia com memória

| Parâmetro | Configuração |
| --- | --- |
| runnable | chain criada no Passo 4 |
| get_session_history | obter_historico_por_sessao |
| input_messages_key | query |
| history_messages_key | historico |

## 9.4 Invocação e ciclo da memória

Passo 1: O laço recebe cadeia_com_memoria, perguntas e session_id.

Passo 2: Cada pergunta é enviada em {'query': pergunta}.

Passo 3: A configuração usa {'configurable': {'session_id': session_id}}.

Passo 4: RunnableWithMessageHistory recupera o histórico antes da chamada e registra automaticamente a pergunta e a resposta depois dela.

Passo 5: As duas perguntas de demonstração usam session_id='sessao_demo', formando uma única conversa.

## 9.5 Testes e resultados

| Teste | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Import solicitado | Incompatível | langchain.memory gerou ModuleNotFoundError. |
| Compilação | Aprovada | chatbot_mentor.py compilou sem erros. |
| Singleton | Aprovado | Mesmo session_id retornou o mesmo objeto; outra sessão retornou objeto distinto. |
| Primeira chamada | Aprovada | O mentor recomendou Python como primeira linguagem. |
| Segunda chamada | Aprovada | O mentor interpretou 'essa linguagem' como Python e sugeriu projetos em Python. |
| Execução completa | Aprovada | As duas respostas foram impressas e o processo terminou com código zero. |

## 9.6 Correção de codificação do console

Na primeira validação completa, a segunda resposta foi gerada, mas sua impressão falhou porque o console Windows em CP-1252 não representava alguns caracteres Unicode. Foi adicionada a reconfiguração de sys.stdout para UTF-8 no início de main(). Após a correção, a execução terminou normalmente.

## 9.7 Evidência funcional da memória

Antes da memória, a segunda pergunta fazia o modelo solicitar qual linguagem estava sendo mencionada. Com o mesmo session_id, a resposta passou a assumir corretamente Python e propôs um projeto de análise sísmica com dados públicos, além de alternativas como classificação de fácies, sinais sísmicos e dados gravimétricos. A mudança observada comprova a continuidade contextual dentro da sessão.

## 9.8 Limitações e evolução futura

| Tema | Registro |
| --- | --- |
| Persistência | A memória é volátil e desaparece quando o processo Python termina. |
| Escalabilidade | O dicionário local não é compartilhado entre processos ou servidores. |
| Privacidade | Uma estratégia futura deve definir retenção, exclusão e segregação por usuário. |
| Depreciação | A versão instalada emite aviso de que RunnableWithMessageHistory será substituído pela persistência nativa do LangGraph. |
| Próxima evolução | Migrar para armazenamento persistente e avaliar LangGraph antes de produção. |

## 9.9 Arquivos alterados

| Caminho | Alteração |
| --- | --- |
| chatbot_mentor.py | Adicionados armazenamento, função singleton, wrapper de histórico, session_id e saída UTF-8. |
| Analise/RegistroPassoAPasso_Implementacao_GeoAI_Mentor.docx | Incluído o registro técnico e executivo do Passo 5. |

## 9.10 Resumo executivo da etapa

O GeoAI Mentor passou a manter continuidade contextual durante uma sessão, completando o fluxo funcional proposto. A solução isola históricos por identificador, foi validada com chamadas reais e demonstrou melhora objetiva na segunda resposta. Para produção, resta substituir a memória volátil por persistência durável e planejar a migração recomendada para LangGraph.

# 10. Etapa 6 - Revisão final da implementação

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Auditar os erros comuns indicados e confirmar a integridade funcional do fluxo completo. |
| Status | Concluída sem não conformidades |
| Escopo | Configuração, template, wrapper de memória, invoke, singleton e evidência contextual |
| Consumo de API | Nenhuma chamada adicional; utilizada a evidência real aprovada no Passo 5 |

## 10.1 Resultado consolidado do checklist

| Item | Critério | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Variável OPENAI_API_KEY | Aprovado | O .env contém uma única atribuição com o nome e capitalização exatos; o valor não foi exibido. |
| 2 | load_dotenv() | Aprovado | É chamado por carregar_configuracao() antes da criação de ChatOpenAI. |
| 3 | Placeholder historico | Aprovado | {historico} corresponde a history_messages_key='historico'. |
| 4 | Variável query | Aprovado | {query} corresponde a input_messages_key='query'. |
| 5 | Entrada do invoke | Aprovado | A pergunta é enviada como {'query': pergunta}. |
| 6 | Configuração de sessão | Aprovado | O config usa {'configurable': {'session_id': session_id}}. |
| 7 | Singleton por sessão | Aprovado | Mesmo identificador retornou o mesmo objeto; identificador distinto recebeu outro histórico. |
| 8 | Memória funcional | Aprovado | A segunda resposta interpretou 'essa linguagem' como Python e propôs projetos coerentes. |
| 9 | Compilação | Aprovado | python -m py_compile terminou sem erros. |

## 10.2 Revisão da chave e carregamento do ambiente

A revisão leu somente a estrutura das linhas do .env. O valor da chave não foi impresso, copiado ou comparado externamente. Foi confirmada uma atribuição com o nome exato OPENAI_API_KEY e nenhuma variação de capitalização. carregar_configuracao() executa load_dotenv() e valida a variável antes de criar o modelo.

## 10.3 Matriz de consistência das chaves

| Conceito | Template | Wrapper de memória |
| --- | --- | --- |
| Pergunta atual | {query} | input_messages_key='query' |
| Mensagens anteriores | {historico} | history_messages_key='historico' |

## 10.4 Estrutura validada da invocação

A cadeia com memória recebe dois argumentos: o primeiro dicionário contém a entrada humana; o segundo, nomeado config, contém o identificador da conversa dentro da chave configurable. Essa estrutura permite ao RunnableWithMessageHistory localizar o histórico correto antes de executar a cadeia.

cadeia_com_memoria.invoke({'query': pergunta}, config={'configurable': {'session_id': session_id}})

## 10.5 Evidência da lógica de memória

No teste sem memória, a segunda pergunta solicitava esclarecimento sobre qual linguagem estava sendo usada. No teste do Passo 5, com as duas perguntas na sessão sessao_demo, a segunda resposta assumiu corretamente Python e sugeriu análise sísmica, classificação de fácies e outros projetos em Python. O contraste confirma que o contexto anterior foi recuperado e inserido no prompt.

## 10.6 Verificações automatizadas executadas

Validação booleana da existência do .env sem exibição de conteúdo sensível.

Contagem de uma única atribuição OPENAI_API_KEY com capitalização exata.

Busca estrutural por load_dotenv(), placeholders, chaves do wrapper e config do invoke.

Compilação de chatbot_mentor.py com o interpretador da .venv.

Teste de identidade do objeto para mesma sessão e isolamento para sessão diferente.

Reutilização da evidência funcional real do Passo 5 para evitar consumo redundante de créditos.

## 10.7 Observações não bloqueantes

| Tema | Observação |
| --- | --- |
| Compatibilidade | Imports antigos do material foram adaptados aos namespaces langchain_core da versão instalada. |
| Depreciação | RunnableWithMessageHistory atende ao requisito, mas a versão atual recomenda persistência do LangGraph no futuro. |
| Persistência | A memória atual dura somente enquanto o processo Python permanece em execução. |
| Segurança | O .env continua fora do código e deve permanecer ignorado pelo Git. |

## 10.8 Conclusão executiva da revisão

Nenhum dos erros comuns listados foi encontrado na versão final. O GeoAI Mentor carrega a credencial de forma segura, mantém consistência entre o template e o wrapper, invoca a cadeia com a configuração correta e preserva o contexto dentro de uma sessão. A implementação dos passos propostos está funcionalmente concluída.

# 11. Etapa 7 - Encerramento e preparação do portfólio

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Transformar a implementação validada em uma apresentação clara, reproduzível e visualmente demonstrável para portfólio. |
| Status | Concluída localmente |
| Publicação | Não realizada nesta etapa; nenhum commit ou push foi executado. |
| Evidência principal | README.md e assets/geoai-mentor-demo.gif |

## 11.1 Entregas realizadas

Criado README.md com problema, benefícios, arquitetura, configuração, execução, testes, limitações e aprendizado.

Incluídos exemplos comparativos de conversa sem memória e com memória.

Criado GIF animado em assets/geoai-mentor-demo.gif com uma demonstração concisa do fluxo no terminal.

Documentada a cadeia LCEL: ChatPromptTemplate → ChatOpenAI → StrOutputParser.

Explicado o papel do RunnableWithMessageHistory, do session_id e do InMemoryChatMessageHistory.

Adicionadas instruções para proteger o .env e reproduzir a execução no Windows PowerShell.

## 11.2 Evidência funcional atualizada

O script foi executado novamente com a chave configurada, realizando duas chamadas reais ao modelo. A execução terminou com código zero e preservou o contexto na mesma sessão.

| Momento | Comportamento observado |
| --- | --- |
| Primeira pergunta | O mentor recomendou Python como primeira linguagem e SQL como passo seguinte. |
| Segunda pergunta | O mentor associou 'essa linguagem' a Python e sugeriu classificação de fácies, análise de sismicidade, processamento sísmico e projetos com dados de poços. |
| Memória | A referência indireta foi resolvida sem o usuário repetir o nome da linguagem. |
| Execução | Duas respostas impressas; processo finalizado com código de saída zero. |

## 11.3 GIF demonstrativo

O GIF apresenta uma versão curta e legível da conversa validada. Ele foi gerado a partir do comportamento observado na execução real, sem chave, token, identificador sensível ou conteúdo do arquivo .env.

| Propriedade | Valor |
| --- | --- |
| Caminho | assets/geoai-mentor-demo.gif |
| Resolução | 1200 × 675 pixels |
| Conteúdo | Comando de execução, duas perguntas, respostas resumidas e confirmação da memória. |
| Uso | Visualização automática na abertura do README no GitHub. |

## 11.4 Arquitetura explicada no README

O README apresenta um diagrama Mermaid e descreve o fluxo em linguagem acessível: a pergunta e o histórico entram no template; o modelo gera a resposta; o parser converte a saída para texto; e o wrapper de memória registra a interação para a próxima chamada.

## 11.5 Aprendizados consolidados

Templates de prompt transformam instruções de persona em comportamento consistente e reutilizável.

Memória conversacional muda uma aplicação sem estado para uma experiência capaz de resolver referências e dar continuidade ao diálogo.

O histórico em memória é adequado a protótipos, mas persistência durável é necessária em produção.

Consistência entre query, historico, as chaves do wrapper e a estrutura do invoke é indispensável.

Segurança, documentação, evidências e reprodução são partes do produto, não apenas complementos do código.

## 11.6 Verificações finais

| Verificação | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Compilação | Aprovada | chatbot_mentor.py compilou sem erros. |
| API | Aprovada | Duas respostas reais foram recebidas. |
| Memória | Aprovada | A segunda resposta recuperou Python do contexto. |
| README | Aprovado | Configuração, execução, exemplos, arquitetura e aprendizados presentes. |
| GIF | Aprovado | Arquivo animado criado e primeira moldura inspecionada. |
| Segurança | Aprovada | Nenhum valor de OPENAI_API_KEY foi registrado. |

## 11.7 Observações e próximos passos

A versão instalada do LangChain emite aviso de depreciação para RunnableWithMessageHistory; avaliar a persistência do LangGraph na próxima evolução.

Revisar git status e git diff antes de preparar o commit, garantindo que .env e temporários permaneçam fora do repositório.

Após autorização explícita, criar o commit de encerramento e enviar o projeto ao repositório remoto.

Compartilhar o link do GitHub somente depois de confirmar que README, GIF e código estão visíveis no branch principal.

## 11.8 Resumo executivo da etapa

O projeto passou de protótipo técnico validado para peça de portfólio preparada localmente. A documentação explica o problema e a solução, o GIF demonstra a continuidade da conversa e os resultados reais sustentam as afirmações. A única ação externa pendente é a publicação no GitHub, que depende de autorização específica.

# 12. Etapa 8 - Interface Streamlit e testes automatizados

Data da implementação: 17/08/2026. Objetivo: transformar o protótipo de terminal em uma experiência de chat amigável, preservando o modelo OpenAI, a persona especializada e a memória por sessão.

## 12.1 Itens implementados

| Item | Implementação | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. Interface | streamlit_app.py com mensagens, entrada de chat, barra lateral e botão Nova conversa. | Concluído |
| 2. Histórico visual | st.session_state armazena o identificador exclusivo e as mensagens exibidas no navegador. | Concluído |
| 3. Entrada dinâmica | Cada texto digitado é enviado pela função perguntar() ao fluxo LangChain com o session_id correto. | Concluído |
| 6. Portfólio | README, testes, GIF demonstrativo e documentos foram atualizados. | Concluído |

## 12.2 Decisões de arquitetura

A memória do LangChain continua responsável pelo contexto enviado ao modelo.

O st.session_state conserva apenas o estado da experiência visual em cada navegador.

Um UUID separa as conversas; Nova conversa remove o histórico anterior e cria outro identificador.

A cadeia é armazenada com st.cache_resource para evitar reconstrução desnecessária a cada atualização da tela.

A credencial permanece somente no .env e não é exibida na interface, nos testes ou no GIF.

## 12.3 Evidências técnicas

| Verificação | Comando / mecanismo | Resultado observado |
| --- | --- | --- |
| Compilação | python -m py_compile chatbot_mentor.py streamlit_app.py | Aprovada, sem erros |
| Testes | python -m pytest -q | 6 testes aprovados |
| Memória | RunnableLambda sem API | Contexto preservado e sessões isoladas |
| Interface | streamlit.testing.v1.AppTest | Título, mensagem, campo e reinício confirmados |
| GIF | scripts/gerar_gif_demo.py | 4 quadros, 1100 x 680 pixels |

## 12.4 Como reproduzir

Ative o ambiente virtual com .venv\Scripts\Activate.ps1.

Instale a aplicação com pip install -r requirements.txt.

Instale os recursos de teste com pip install -r requirements-dev.txt.

Execute python -m pytest -q e confirme 6 testes aprovados.

Execute streamlit run streamlit_app.py e abra o endereço local informado.

Faça uma pergunta e depois outra que dependa da primeira; use Nova conversa para validar o isolamento.

## 12.5 Resultado da etapa

O GeoAI Mentor agora possui uma interface web local adequada a demonstrações e usuários não técnicos. A entrada deixou de ser uma lista fixa: cada mensagem é digitada pelo usuário, exibida na tela e vinculada à memória da sessão. A implementação foi aprovada por testes automatizados sem consumir créditos da API.