# DOCUMENTAÇÃO INICIAL

GeoAI Mentor

Proposta de arquitetura com diagramas e README técnico inicial

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Produto | Mentor conversacional para transição de geocientistas para Data Science e IA |
| Escopo desta versão | Documentação inicial; nenhuma implementação de software incluída |
| Status | Proposta para validação |
| Versão / data | 0.1 / 16/08/2026 |

Decisão-base O MVP deve priorizar aconselhamento personalizado, RAG rastreável e memória controlada pelo usuário. Automações e canais adicionais ficam fora do primeiro corte.

# 1. Finalidade e visão do produto

O GeoAI Mentor é um chatbot especialista que orienta profissionais de Geologia, Geofísica e áreas correlatas na migração para Ciência de Dados e Inteligência Artificial. A proposta não é responder como um FAQ genérico, mas manter continuidade, reconhecer competências transferíveis e produzir próximos passos realistas para cada perfil.

## 1.1 Objetivo

Traduzir experiência em matemática, física, modelagem, sinais e interpretação espacial para competências valorizadas em dados e IA.

Priorizar uma trilha de aprendizado conforme formação, nível técnico, disponibilidade e meta profissional.

Conectar conteúdo técnico a projetos de portfólio aplicados a geociências.

Manter memória útil da jornada sem ocultar do usuário o que foi armazenado.

## 1.2 Problema que será resolvido

| Dor observada | Resposta do produto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Conhecimento técnico não traduzido para IA | Mapeamento de competências transferíveis | Maior clareza de posicionamento |
| Dúvida sobre por onde começar | Roadmap progressivo e personalizado | Menos dispersão no estudo |
| Pouca prática demonstrável | Projetos de portfólio com escopo e critérios | Evidência pública de capacidade |
| Conversas sem continuidade | Memória curta, longa e semântica | Mentoria coerente ao longo do tempo |

# 2. Escopo inicial do MVP

## 2.1 Incluído

Cadastro e perfil profissional básico.

Chat autenticado com histórico por usuário.

RAG sobre uma base documental curada.

Memória de curto prazo e resumo de longo prazo.

Roadmap de transição e sugestões de projetos.

Registro de fontes recuperadas, feedback e telemetria essencial.

## 2.2 Fora do primeiro corte

WhatsApp, Teams e múltiplos canais simultâneos.

Resumo semanal automático e campanhas de lembrete.

Dashboard avançado de progresso.

Marketplace de cursos, vagas ou mentores humanos.

Treinamento ou fine-tuning de modelo próprio.

Princípio de recorte Primeiro validar utilidade, personalização e confiança. Escala, automação e expansão de canais devem vir após métricas de uso e qualidade.

# 3. Personas e jornadas prioritárias

| Persona | Estado inicial | Necessidade principal | Primeiro resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Geofísico com Python básico | Boa matemática e sinais | Organizar trilha e aplicar ML | Plano de 90 dias + projeto sísmico |
| Geóloga sem programação | Forte leitura espacial | Começar sem pular fundamentos | Trilha de lógica, Python, SQL e GIS |
| Analista GIS em evolução | Domínio geoespacial | Avançar para DS/ML | Projeto geospatial reproduzível |

# 4. Arquitetura proposta

A arquitetura separa experiência, orquestração, geração, conhecimento e persistência. Essa divisão reduz acoplamento e permite trocar fornecedores de modelo ou banco vetorial sem reescrever o produto inteiro.

Figura 1 - Arquitetura lógica proposta para o MVP.

| Camada | Responsabilidade | Opção inicial |
| --- | --- | --- |
| Experiência | Chat, histórico, onboarding e consentimentos | Next.js / React |
| API | Autenticação, validação, sessões e contratos | Python + FastAPI + Pydantic |
| Orquestração | Roteamento, recuperação, memória e políticas | LangGraph; abstração própria nos limites |
| Conhecimento | Ingestão, embeddings, busca e fontes | pgvector para simplicidade ou Qdrant para especialização |
| Persistência | Perfis, conversas, feedback e auditoria | PostgreSQL; Redis apenas quando necessário |
| Geração | Resposta contextual e estruturada | OpenAI ou Azure OpenAI via adapter |
| Observabilidade | Logs, métricas, traces e avaliação | OpenTelemetry + stack a definir |

## 4.1 Decisões técnicas iniciais

Começar com PostgreSQL + pgvector reduz componentes e custo operacional; migrar para Qdrant se volume, filtros ou latência justificarem.

Persistir mensagens completas separadamente do resumo de memória; resumos são derivados e podem ser refeitos.

Isolar o provedor de LLM e embeddings atrás de interfaces para evitar dependência rígida.

Executar ingestão, sumarização e telemetria pesada de forma assíncrona.

Aplicar filtros de autorização antes da recuperação de conteúdo, nunca depois.

# 5. Fluxo de resposta e contexto

Figura 2 - Sequência simplificada de uma interação.

Validar identidade, limites de uso e entrada.

Carregar perfil, preferências e janela recente da conversa.

Classificar intenção e decidir se a pergunta precisa de RAG.

Recuperar trechos relevantes com metadados e escopo de acesso.

Montar prompt com regras, perfil, memória e evidências.

Gerar resposta, validar estrutura e anexar referências quando aplicável.

Persistir interação; atualizar memória apenas com fatos úteis e permitidos.

# 6. Estratégia de RAG

## 6.1 Conteúdo inicial

Roadmaps de transição de Geociências para Data Science.

Python, SQL, pandas, NumPy, estatística e visualização.

Séries temporais, sinais, GIS, sensoriamento remoto e geoprocessamento.

Aplicações de ML em sísmica, mineração, petróleo, risco e meio ambiente.

Projetos de portfólio, carreira, entrevistas e networking.

## 6.2 Pipeline de ingestão

| Etapa | Regra inicial | Saída |
| --- | --- | --- |
| Coleta | Somente fontes aprovadas e com licença conhecida | Documento bruto + metadados |
| Normalização | Remover ruído preservando títulos e listas | Texto estruturado |
| Segmentação | Chunks por seção, com sobreposição moderada | Trechos endereçáveis |
| Indexação | Embedding + filtros por tema, nível e fonte | Índice consultável |
| Avaliação | Conjunto de perguntas com relevância esperada | Métricas e regressão |

Requisito de confiança Sempre que a resposta depender da base documental, o produto deve exibir fontes ou indicar claramente quando estiver fazendo uma recomendação inferida.

# 7. Memória contextual

| Tipo | Conteúdo | Retenção e controle |
| --- | --- | --- |
| Curto prazo | Últimas interações necessárias ao diálogo | Janela limitada; descarte automático |
| Longo prazo | Objetivos, metas, projetos e decisões da jornada | Persistente; editável e apagável pelo usuário |
| Semântica | Preferências e temas relevantes recuperáveis | Somente fatos úteis; com origem e confiança |

Não devem ser memorizados por padrão: dados sensíveis desnecessários, inferências pessoais não confirmadas, segredos, credenciais ou conteúdo de terceiros sem finalidade legítima.

# 8. Contratos funcionais iniciais

## 8.1 Perfil mínimo

| Campo | Exemplo | Obrigatório |
| --- | --- | --- |
| formação | Geofísica | Sim |
| nível_programação | básico | Sim |
| objetivo | Data Science geoespacial | Sim |
| disponibilidade_semanal | 6 horas | Não |
| interesses | sísmica, ML, GIS | Não |
| consentimento_memória | true | Sim |

## 8.2 Endpoints sugeridos

| Método e rota | Finalidade | Resposta principal |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/chat/messages | Enviar mensagem ao mentor | resposta, fontes, conversation_id |
| GET /v1/conversations/{id} | Consultar histórico autorizado | mensagens paginadas |
| GET /v1/profile | Consultar perfil e memória | perfil + fatos memorizados |
| PATCH /v1/profile | Atualizar dados e preferências | perfil atualizado |
| DELETE /v1/memory/{id} | Remover fato memorizado | confirmação de exclusão |
| POST /v1/feedback | Avaliar uma resposta | feedback_id |

# 9. Segurança, privacidade e governança

Consentimento explícito para memória persistente e mecanismo simples de revisão/exclusão.

Isolamento lógico de dados por usuário e checagem de autorização em todas as consultas.

Criptografia em trânsito e em repouso; segredos fora do código e dos prompts.

Proteção contra prompt injection em documentos e mensagens; conteúdo recuperado é dado, não instrução.

Política de retenção, trilha de auditoria e minimização de dados desde o MVP.

Aviso claro de que recomendações de carreira são orientativas e podem exigir validação humana.

# 10. Requisitos não funcionais e métricas

| Dimensão | Meta inicial proposta | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Latência | p95 abaixo de 8 s para respostas comuns | telemetria ponta a ponta |
| Disponibilidade | 99,5% no MVP | monitoramento mensal |
| Qualidade RAG | fontes relevantes em pelo menos 80% do conjunto de teste | avaliação offline + revisão humana |
| Personalização | perfil refletido corretamente em pelo menos 85% dos casos avaliados | rubrica de avaliação |
| Segurança | zero acesso cruzado entre usuários | testes automatizados e auditoria |
| Satisfação | CSAT de resposta igual ou superior a 4/5 | feedback no chat |

# 11. Roadmap de entrega

| Fase | Entregas | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| 0 - Descoberta | personas, fontes, conjunto de avaliação, decisões de privacidade | escopo e riscos aprovados |
| 1 - MVP | perfil, chat, RAG, memória curta, feedback | piloto interno funcional |
| 2 - Mentoria contínua | memória longa, metas, progresso e avaliação de nível | uso recorrente validado |
| 3 - Escala | dashboard, automações, canais e múltiplos perfis | SLOs e governança maduros |

# 12. Estrutura sugerida do repositório

geoai-mentor/
|-- apps/
|   |-- api/                 # FastAPI e contratos HTTP
|   `-- web/                 # interface de chat
|-- packages/
|   |-- domain/              # entidades e regras de negócio
|   |-- rag/                 # ingestão, recuperação e avaliação
|   |-- memory/              # curto e longo prazo
|   `-- llm/                 # adapters de modelos e prompts
|-- data/                    # amostras não sensíveis
|-- docs/                    # ADRs, arquitetura e operação
|-- tests/                   # unitários, integração e avaliações
|-- infra/                   # IaC e ambientes
|-- .env.example
|-- docker-compose.yml
`-- README.md

# 13. README técnico inicial

## 13.1 Visão rápida

GeoAI Mentor é uma aplicação de mentoria conversacional para profissionais de geociências em transição para Data Science e IA. O sistema combina perfil, histórico, RAG e memória contextual para gerar orientações práticas, explicáveis e progressivas.

## 13.2 Stack de referência

| Área | Tecnologia de referência |
| --- | --- |
| API | Python, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy |
| Orquestração | LangGraph |
| Dados | PostgreSQL + pgvector; Redis opcional |
| IA | OpenAI ou Azure OpenAI; embeddings configuráveis |
| Web | Next.js / React |
| Operação | Docker, CI/CD e OpenTelemetry |

## 13.3 Configuração esperada

DATABASE_URL=...
LLM_PROVIDER=...
LLM_API_KEY=...
EMBEDDING_MODEL=...
CHAT_MODEL=...
REDIS_URL=...              # opcional
MEMORY_RETENTION_DAYS=...

## 13.4 Execução local prevista

- Copiar .env.example para .env e preencher apenas segredos locais.

- Subir PostgreSQL e, se adotado, Redis pelo Docker Compose.

- Executar migrações de banco.

- Indexar o conjunto documental aprovado.

- Iniciar API e frontend.

- Executar testes unitários, de integração e conjunto de avaliação RAG.

## 13.5 Definição de pronto do MVP

Usuário cria ou confirma seu perfil e consentimento de memória.

Chat recupera contexto autorizado e exibe fontes quando usa RAG.

Histórico não vaza entre usuários.

Memória pode ser consultada, corrigida e apagada.

Avaliações mínimas de relevância, personalização e segurança passam no CI.

Logs não contêm credenciais nem conteúdo sensível desnecessário.

# 14. Riscos e questões em aberto

| Tema | Risco / decisão pendente | Próxima ação |
| --- | --- | --- |
| Público-alvo | Perfis podem exigir trilhas muito diferentes | entrevistar 5-8 usuários por persona |
| Base documental | Qualidade e licenças das fontes | definir curadoria e política de atualização |
| Memória | Excesso de retenção pode reduzir confiança | prototipar painel de memória e consentimento |
| Modelo | Custo, latência e qualidade variam por provedor | benchmark com conjunto real |
| RAG | Respostas plausíveis podem usar evidência fraca | adotar limiar, citações e resposta de incerteza |
| LGPD | Papéis, base legal e retenção ainda não definidos | revisão jurídica antes de produção |

# 15. Próximos passos recomendados

- Validar esta documentação com produto, engenharia e dois representantes do público-alvo.

- Fechar quatro ADRs: banco vetorial, provedor de LLM, política de memória e estratégia de autenticação.

- Criar conjunto inicial de 40-60 perguntas de avaliação cobrindo personas e temas.

- Selecionar e licenciar o primeiro lote de conteúdo da base de conhecimento.

- Construir um protótipo vertical: onboarding -> pergunta -> RAG -> resposta com fonte -> feedback.

Resultado esperado Ao final do protótipo vertical, a equipe deve conseguir medir se a resposta é relevante, personalizada, rastreável e segura - antes de investir em automações e canais adicionais.