# REGISTRO PASSO A PASSO

Implementação do GeoAI Mentor

## Documento vivo de evidências, decisões e resultados

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Finalidade | Registrar cada etapa da implementação para gerar o relatório executivo consolidado ao final. |
| Regra de atualização | Atualizar após toda etapa concluída ou decisão técnica material. |
| Abrangência | Planejamento, código, infraestrutura, dados, testes, segurança, documentação e operação. |
| Versão inicial | 16/08/2026 22:12 |

# 1. Padrão de registro das próximas etapas

Cada etapa será registrada com informações suficientes para reconstruir o trabalho, justificar escolhas e apresentar resultados à gestão sem depender do histórico da conversa.

| Bloco obrigatório | Conteúdo esperado |
| --- | --- |
| Identificação | Número, título, data, objetivo e status. |
| Contexto | Motivo da etapa, dependências e premissas. |
| Execução passo a passo | Ações realizadas na ordem, incluindo comandos relevantes sem segredos. |
| Decisões técnicas | Escolhas, alternativas consideradas e justificativas. |
| Artefatos | Arquivos criados ou alterados e sua finalidade. |
| Validação | Testes executados, resultados, evidências e limitações. |
| Riscos e pendências | Problemas conhecidos, débito técnico e próximos passos. |
| Resumo executivo | Impacto, valor entregue e situação ao término da etapa. |

## 1.1 Regras de qualidade do registro

Não registrar senhas, tokens, chaves, dados pessoais ou segredos de ambiente.

Distinguir claramente fatos verificados, decisões propostas e itens ainda pendentes.

Citar caminhos de arquivos, versões e resultados de testes de forma reproduzível.

Registrar falhas relevantes e como foram resolvidas, não apenas o resultado final.

Manter linguagem técnica clara, permitindo posterior síntese para público executivo.

# 2. Linha do tempo

| Etapa | Data | Status | Resultado principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - Análise e documentação inicial | 16/08/2026 | Concluída | Arquitetura proposta e README técnico inicial validados visualmente. |
| 1 - Instalação de bibliotecas | 16/08/2026 | Concluída | Python 3.12 global no PATH e .venv isolada; dependências e imports validados. |
| 2 - Chave de API e arquivo principal | 16/08/2026 | Concluída | Chave carregada pelo .env e ponto de entrada Python validado sem chamada à API. |
| 3 - Conexão inicial com a API | 16/08/2026 | Concluída | Nova chave validada; duas respostas geradas pelo GPT-5.6 Sol. Ausência de memória confirmada. |
| 4 - Personalidade e cadeia LCEL | 16/08/2026 | Concluída | Prompt do GeoAI Mentor e cadeia prompt ¦ modelo ¦ parser validados com duas respostas reais. |

# 3. Etapa 0 - Análise e documentação inicial

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Transformar o conceito do GeoAI Mentor em uma base documental inicial para orientar a implementação por etapas. |
| Status | Concluída |
| Entregável principal | Analise/DocumentacaoInicial_GeoAI_Mentor.docx |
| Escopo | Proposta de arquitetura com diagramas e README técnico inicial; sem implementação de software. |

## 3.1 Atividades realizadas

Leitura e interpretação do documento-fonte EstruturaSolucaoGeoAIMentor.docx.

Identificação dos itens solicitados: proposta de arquitetura com diagramas e README técnico.

Definição do escopo do MVP, personas, jornadas, camadas arquiteturais e fluxo contextual.

Documentação de RAG, memória, segurança, privacidade, contratos funcionais, métricas e roadmap.

Criação de dois diagramas: arquitetura lógica e sequência de resposta contextual.

Geração e formatação do documento em Word no diretório Analise.

Exportação pelo Microsoft Word e inspeção visual integral das nove páginas.

Correção do reinício de listas numeradas e da quebra do bloco de estrutura do repositório.

## 3.2 Decisões registradas

| Decisão | Justificativa |
| --- | --- |
| MVP centrado em chat, RAG, perfil e memória controlada | Valida o valor central antes de adicionar canais e automações. |
| PostgreSQL + pgvector como ponto de partida | Reduz complexidade operacional e mantém opção de evolução para Qdrant. |
| Separação entre memória curta, longa e semântica | Permite políticas distintas de retenção, atualização e consentimento. |
| Provedor de LLM isolado por adapter | Reduz acoplamento e facilita comparação de custo, qualidade e latência. |
| Fontes visíveis em respostas baseadas em RAG | Melhora rastreabilidade e confiança. |

## 3.3 Validação e evidências

Documento final aberto e exportado pelo Microsoft Word sem erro.

Nove páginas inspecionadas visualmente em formato raster.

Tabelas, diagramas, margens, cabeçalhos, rodapés e quebras verificados.

Versão final mantida em Analise; temporários de QA removidos.

## 3.4 Pendências transferidas para implementação

Definir a primeira etapa técnica e critérios de aceite.

Validar personas com usuários reais.

Fechar ADRs de banco vetorial, provedor de LLM, memória e autenticação.

Selecionar fontes licenciadas para a primeira base de conhecimento.

Criar conjunto inicial de avaliação RAG e personalização.

# 4. Modelo para nova etapa

Ao concluir uma nova etapa, será adicionada uma seção seguindo a estrutura abaixo:

N. Título da etapa

N.1 Objetivo e contexto

N.2 Pré-requisitos e premissas

N.3 Execução passo a passo

N.4 Arquivos criados e alterados

N.5 Decisões técnicas e alternativas

N.6 Testes e resultados

N.7 Problemas encontrados e correções

N.8 Riscos, pendências e próximos passos

N.9 Resumo executivo da etapa

# 5. Etapa 1 - Instalação de Python e bibliotecas

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Preparar um ambiente Python isolado e instalar as dependências iniciais para integração com variáveis de ambiente, LangChain e modelos OpenAI. |
| Status | Concluída |
| Ambiente | .venv local no diretório raiz do projeto |
| Python | CPython 3.12.13 |

## 5.1 Verificação inicial

Os comandos globais python e python3 apontavam apenas para o alias da Microsoft Store e não disponibilizavam um interpretador utilizável.

O gerenciador uv estava instalado e possuía um runtime Python 3.14, mas foi escolhida a série 3.12 por estabilidade e compatibilidade ampla com o ecossistema LangChain.

O projeto continha apenas os documentos de análise; não havia ambiente virtual nem arquivo de dependências.

## 5.2 Execução passo a passo

Criado requirements.txt com python-dotenv, langchain e langchain-openai.

Provisionado CPython 3.12.13 pelo uv.

Criado o ambiente virtual local .venv.

Instaladas as dependências declaradas e suas dependências transitivas.

Executados testes de importação e verificação de compatibilidade dos pacotes.

## 5.3 Comandos equivalentes

.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

## 5.4 Versões validadas

| Componente | Versão | Validação |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.12.13 | Executável local respondeu corretamente |
| python-dotenv | 1.2.3 | Importação dotenv aprovada |
| langchain | 1.3.15 | Importação langchain aprovada |
| langchain-openai | 1.5.1 | Importação langchain_openai aprovada |

## 5.5 Arquivos criados ou alterados

| Caminho | Finalidade |
| --- | --- |
| requirements.txt | Lista direta das dependências iniciais solicitadas. |
| .venv/ | Ambiente virtual isolado com Python e pacotes do projeto. |
| Analise/RegistroPassoAPasso_Implementacao_GeoAI_Mentor.docx | Registro desta etapa para consolidação executiva. |

## 5.6 Testes e resultados

Python 3.12.13 executado a partir de .venv\Scripts\python.exe.

Imports de dotenv, langchain e langchain_openai concluídos sem exceção.

uv pip check analisou 47 pacotes e informou que todos são compatíveis.

Nenhuma chave de API foi configurada ou necessária nesta etapa.

## 5.7 Decisões, riscos e próximos passos

| Tipo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Usar o Python do ambiente .venv; não depender do alias global do Windows. |
| Decisão | Manter apenas dependências diretas em requirements.txt nesta etapa. |
| Atenção | Antes de executar scripts, ativar .venv ou chamar explicitamente seu python.exe. |
| Próximo passo | Definir a estrutura inicial da aplicação e a configuração segura do arquivo .env. |

## 5.8 Resumo executivo da etapa

A base de execução Python foi preparada com isolamento e compatibilidade verificável. O ambiente está pronto para receber o primeiro código do GeoAI Mentor, sem configuração de credenciais ou dependência de uma instalação global do Python.

## 5.9 Ajuste complementar - Python global no PATH

Após a conclusão inicial da etapa, o Python 3.12.13 gerenciado pelo uv foi registrado como versão padrão do usuário. O diretório C:\Users\MPT\.local\bin já estava no PATH antes do alias da Microsoft Store; foram criados os comandos python.exe, python3.exe e python3.12.exe nesse diretório.

O comando global python --version passou a retornar Python 3.12.13.

O ambiente do projeto permaneceu em E:\ProjAlura\.venv, também com Python 3.12.13.

Os imports de dotenv, langchain e langchain_openai continuaram funcionando dentro da .venv.

Nenhuma biblioteca do projeto foi instalada no Python global; o isolamento foi preservado.

Impacto: a configuração melhora a conveniência no terminal e não interfere no projeto. Para instalar ou executar dependências do GeoAI Mentor, a .venv deve continuar ativada.

# 6. Etapa 2 - Chave de API e arquivo principal

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Configurar a chave da OpenAI por variável de ambiente e criar o ponto de entrada principal do GeoAI Mentor. |
| Status | Concluída |
| Arquivo principal | chatbot_mentor.py |
| Segurança | A chave foi apenas detectada; seu conteúdo não foi exibido, copiado nem registrado. |

## 6.1 Configuração da chave

Confirmada a existência do arquivo .env na raiz do projeto.

Confirmada a presença de OPENAI_API_KEY com valor não vazio e diferente dos placeholders de exemplo.

Mantido o padrão OPENAI_API_KEY como variável reconhecida pelo SDK da OpenAI.

Preservado o bloqueio do arquivo .env no .gitignore; .env.example permanece como modelo sem segredo real.

## 6.2 Arquivo chatbot_mentor.py

Criado o ponto de entrada principal com responsabilidade limitada nesta etapa: carregar o arquivo .env, validar a presença da chave e informar que a configuração está pronta. Nenhuma chamada de rede ou consumo de tokens foi realizado.

| Elemento | Responsabilidade |
| --- | --- |
| carregar_configuracao() | Executa load_dotenv() e interrompe a inicialização se OPENAI_API_KEY estiver ausente. |
| main() | Valida a configuração e apresenta mensagem de prontidão sem revelar a chave. |
| Bloco __main__ | Permite executar o módulo diretamente pelo Python da .venv. |

## 6.3 Arquivos envolvidos

| Caminho | Situação e finalidade |
| --- | --- |
| .env | Configuração local com a chave real; ignorada pelo Git. |
| .env.example | Modelo seguro para documentar o nome da variável. |
| .gitignore | Exclui .env, variações locais, .venv e caches. |
| chatbot_mentor.py | Ponto de entrada principal criado nesta etapa. |

## 6.4 Testes executados

Compilação estática com python -m py_compile concluída sem erros.

Execução direta de chatbot_mentor.py concluída com a mensagem de configuração segura.

Importação da função carregar_configuracao() e validação programática concluídas.

A chave não foi impressa nos comandos, logs ou documento de implementação.

## 6.5 Decisões e próximos passos

| Tipo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Não instanciar o modelo nem realizar chamada à API até o passo específico de integração. |
| Decisão | Falhar de forma explícita quando OPENAI_API_KEY estiver ausente. |
| Segurança | Nunca versionar, imprimir ou inserir a chave em código-fonte ou documentação. |
| Próximo passo | Definir o modelo, o prompt do mentor e o primeiro fluxo de conversa. |

## 6.6 Resumo executivo da etapa

A configuração de acesso à OpenAI foi preparada de forma local e segura, e o projeto recebeu um ponto de entrada executável. A etapa valida o carregamento da credencial sem ainda gerar custo, tráfego de rede ou dependência de um modelo específico.

# 7. Etapa 3 - Conexão inicial com a API da OpenAI

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar a integração com o modelo de linguagem por meio de duas perguntas simples, sem memória ou personalização. |
| Status | Implementação concluída; respostas pendentes por ausência de cota faturável na conta OpenAI. |
| Modelo | gpt-3.5-turbo |
| Temperatura | 0.7 |

## 7.1 Implementação realizada

Mantidos os imports os e load_dotenv para carregar e validar OPENAI_API_KEY a partir do arquivo .env.

Importada a classe ChatOpenAI do pacote langchain_openai.

Criada a função criar_modelo() com model='gpt-3.5-turbo' e temperature=0.7.

Criada a constante PERGUNTAS com as duas perguntas sequenciais definidas no requisito.

Criado um laço que chama modelo.invoke(pergunta) e imprime a pergunta e resposta.content.

Cada chamada recebe apenas a pergunta corrente; nenhum histórico é enviado, portanto ainda não há memória conversacional.

## 7.2 Perguntas de validação

Pergunta 1: Eu sou geofísico e quero migrar para a área de dados. Qual linguagem de programação devo aprender primeiro?

Pergunta 2: E que tipo de projeto de portfólio eu poderia criar usando essa linguagem?

## 7.3 Arquivos alterados

| Caminho | Alteração |
| --- | --- |
| chatbot_mentor.py | Implementado o cliente ChatOpenAI, a lista de perguntas e o laço de chamadas invoke(). |
| Analise/RegistroPassoAPasso_Implementacao_GeoAI_Mentor.docx | Incluído o registro técnico e executivo do Passo 3. |

## 7.4 Testes e resultados

| Teste | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Compilação Python | Aprovado | python -m py_compile terminou sem erros. |
| Rede restrita | Bloqueado pelo ambiente | A primeira execução não alcançou o serviço externo. |
| Execução com rede autorizada | API alcançada | A OpenAI respondeu HTTP 429 com código insufficient_quota. |
| Geração das duas respostas | Pendente | A API interrompeu a primeira chamada antes da geração por falta de cota. |

## 7.5 Diagnóstico e ação necessária

Diagnóstico: a chave e a integração chegaram ao endpoint da OpenAI, mas o projeto/conta não dispõe de cota disponível. O erro não indica falha de sintaxe nem ausência da variável de ambiente.

Habilitar faturamento ou adicionar créditos no projeto correto da plataforma OpenAI.

Confirmar que a chave do .env pertence ao projeto que recebeu o saldo e tem permissão para o modelo.

Executar novamente: .venv\Scripts\python.exe chatbot_mentor.py.

Não compartilhar, imprimir ou registrar a chave durante a correção.

## 7.6 Decisões e observações

| Tipo | Registro |
| --- | --- |
| Decisão | Manter exatamente gpt-3.5-turbo e temperature=0.7, conforme solicitado para esta etapa. |
| Observação | O gpt-3.5-turbo é classificado pela OpenAI como modelo legado; uma migração poderá ser avaliada em etapa futura. |
| Segurança | Nenhum valor de OPENAI_API_KEY foi lido para saída, copiado para o código ou incluído neste documento. |
| Limitação | Sem memória, a segunda pergunta não carrega automaticamente o contexto da primeira; isso é coerente com o escopo deste passo. |

## 7.7 Resumo executivo da etapa

O fluxo inicial de integração foi implementado e compilado com sucesso. O teste real confirmou alcance à API, mas a geração ficou bloqueada por insuficiência de cota da conta. Após regularizar faturamento/créditos, o mesmo comando deverá produzir as duas respostas no console, sem necessidade de alteração no código.

## 7.8 Ajuste complementar - Migração para GPT-5.6 Sol

Por decisão do responsável pelo projeto, o modelo ativo foi alterado de gpt-3.5-turbo para gpt-5.6-sol. A OpenAI identifica gpt-5.6-sol como o modelo de fronteira da família GPT-5.6; o alias gpt-5.6 também direciona para essa variante.

| Item | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Modelo | gpt-3.5-turbo | gpt-5.6-sol |
| Temperatura | 0.7 | 0.7 (mantida até validação pela API) |
| Fluxo | Duas chamadas invoke() independentes | Inalterado |

### 7.8.1 Validação após a migração

chatbot_mentor.py compilou sem erros após a substituição do identificador do modelo.

A chamada real alcançou novamente a API da OpenAI.

A API retornou HTTP 429 com type e code insufficient_quota antes de avaliar o modelo ou gerar conteúdo.

Como o erro ocorreu antes da geração, o acesso ao gpt-5.6-sol e a compatibilidade de temperature=0.7 ainda não puderam ser confirmados com esta chave.

Nenhuma chave, token ou valor sensível foi exibido ou registrado.

### 7.8.2 Diagnóstico atualizado

Embora o responsável informe que a conta possui faturamento/créditos, a credencial presente no .env continua recebendo insufficient_quota. A verificação deve ser feita no projeto da plataforma OpenAI ao qual essa chave pertence, incluindo saldo, limite de gastos, organização/projeto selecionados e eventual necessidade de emitir uma nova chave após a ativação do faturamento.

## 7.9 Revalidação com nova chave - Etapa concluída

Após a substituição da credencial no arquivo .env por uma chave do projeto faturado, o mesmo código foi executado novamente. A autenticação e a cota foram aceitas, e as duas chamadas ao gpt-5.6-sol terminaram com sucesso.

| Validação | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Compilação | Aprovada | chatbot_mentor.py compilou sem erros. |
| Autenticação e cota | Aprovadas | A API aceitou a nova chave e processou as solicitações. |
| Modelo | Aprovado | As chamadas ao gpt-5.6-sol retornaram conteúdo. |
| Primeira pergunta | Respondida | O modelo recomendou Python e, em seguida, SQL. |
| Segunda pergunta | Respondida | O modelo solicitou que a linguagem fosse informada e sugeriu categorias gerais de projetos. |
| Temperatura 0.7 | Aceita | A configuração foi processada sem erro pela API. |

### 7.9.1 Evidência funcional sobre ausência de memória

A primeira resposta identificou Python como a linguagem recomendada. Entretanto, na segunda pergunta, a expressão 'essa linguagem' foi enviada isoladamente e o modelo perguntou qual linguagem estava sendo utilizada. Esse comportamento comprova que o laço atual não compartilha histórico entre as chamadas, exatamente como previsto para esta etapa.

### 7.9.2 Situação ao término

Passo 3 concluído: conexão, autenticação, modelo, temperatura, invoke() e saída no console validados.

A chave permaneceu restrita ao .env e não foi exibida, copiada para o código ou registrada no relatório.

A próxima evolução natural é adicionar histórico explícito para que perguntas subsequentes preservem o contexto.

# 8. Etapa 4 - Personalidade e cadeia LCEL

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Objetivo | Dar personalidade ao chatbot e estruturar as mensagens para comportamento consistente como GeoAI Mentor. |
| Status | Concluída |
| Modelo | gpt-5.6-sol |
| Composição | ChatPromptTemplate ¦ ChatOpenAI ¦ StrOutputParser |

## 8.1 Compatibilidade da versão instalada

O requisito indicava importar ChatPromptTemplate de langchain.prompts. O teste direto falhou com ModuleNotFoundError porque esse namespace não existe no langchain 1.3.15 instalado. A referência oficial atual do LangChain publica a classe em langchain_core.prompts; esse caminho compatível foi adotado.

| Componente | Import solicitado | Import utilizado |
| --- | --- | --- |
| ChatPromptTemplate | langchain.prompts | langchain_core.prompts |
| StrOutputParser | langchain_core.output_parsers | langchain_core.output_parsers |

## 8.2 Template de mensagens

| Ordem | Tipo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | system | Define o papel GeoAI Mentor, especialização em migração de geocientistas e tom amigável e didático. |
| 2 | placeholder {historico} | Reserva o ponto de injeção de uma lista de mensagens anteriores. |
| 3 | human {query} | Recebe a pergunta atual do usuário. |

## 8.3 Cadeia LCEL

A função criar_chain(modelo) constrói o template com ChatPromptTemplate.from_messages() e retorna a expressão prompt | modelo | StrOutputParser(). O operador | compõe os três componentes em sequência: formatação das mensagens, geração pelo modelo e conversão da resposta para texto simples.

prompt | modelo | StrOutputParser()

## 8.4 Integração ao fluxo existente

main() cria o modelo, cria a chain e encaminha a lista de perguntas para executar_perguntas().

Cada chamada usa chain.invoke() com um dicionário contendo historico e query.

StrOutputParser transforma a mensagem do modelo em string; por isso não é mais necessário acessar resposta.content.

Nesta etapa, historico recebe uma lista vazia em cada execução. O placeholder está implementado, mas a memória ainda não é persistida.

## 8.5 Testes e resultados

| Teste | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Import solicitado | Incompatível | langchain.prompts gerou ModuleNotFoundError na versão instalada. |
| Import compatível | Aprovado | langchain_core.prompts.ChatPromptTemplate foi importado. |
| Compilação | Aprovada | chatbot_mentor.py compilou sem erros. |
| Cadeia LCEL | Aprovada | As duas chamadas reais ao gpt-5.6-sol retornaram strings. |
| Personalidade | Aprovada | As respostas usaram orientação e exemplos específicos de geociências. |
| Placeholder | Aprovado | historico=[] foi aceito nas duas invocações. |

## 8.6 Evidência comportamental

Na primeira resposta, o mentor recomendou Python, SQL e bibliotecas ligadas a geociências. Na segunda, sugeriu projetos como predição de litologia, classificação de fácies e análise de dados sísmicos. Isso demonstra que a mensagem de sistema influenciou o domínio e o tom das respostas. Como o histórico foi enviado vazio, a expressão 'essa linguagem' permaneceu ambígua, comportamento esperado neste passo.

## 8.7 Arquivos alterados e próximo passo

| Caminho | Alteração |
| --- | --- |
| chatbot_mentor.py | Adicionados template, parser, cadeia LCEL e invocação estruturada. |
| Analise/RegistroPassoAPasso_Implementacao_GeoAI_Mentor.docx | Incluído o registro técnico e executivo do Passo 4. |

Próximo passo recomendado: acumular mensagens HumanMessage e AIMessage no histórico e reenviá-las pelo placeholder, permitindo que perguntas subsequentes preservem o contexto.

## 8.8 Resumo executivo da etapa

O chatbot passou a operar com identidade explícita de GeoAI Mentor e com uma cadeia LCEL modular. A integração foi validada em produção com respostas especializadas, saída textual simplificada e um ponto de extensão já preparado para memória conversacional.